ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Жуланском сельсовете Кочковского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»

за 2023 год

Сведения о реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник | План, тыс.руб | Факт, тыс.руб |  | Отклонение |
| 1 | Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | ОБ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Размещение на официальном сайте Администрации Жуланского сельсовета информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | ОБ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Замена ламп фонарей уличного освещения в с. Жуланка, пос. Республиканский, пос. Новый Вокзал на энергосберегающие лампы, замена перегоревших лапм. | ОБ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 20,00 |  | 20,00 | 0,00 |
| 4 | Проведение ежегодного мониторинга фактических показателей эффективности мероприятий по энергосбережению 2023-2025годах | ОБ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды | ОБ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Постановка на учет в установленном порядке объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, в качестве бесхозяйных, признание права муниципальной собственности на них | ОБ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МБ | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

Глава Жуланского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                                                      С.В. Коваленко